**浙江大学城市学院**

计算机与计算科学学院



基于项目的案例学习系统

需求变更申请表

版 本 号:[ 0.1.2.190107\_d]

拟 制 人：刘值成 31601402

于 坤 31601413

张威杰 31601414

章奇妙 31601415

陈铉文 31601388

审 核 人：陈铉文 31601388

批 准 人： 杨枨老师

[二零一八年十二月二十五日]

# 附件一： 文档修订记录

| **版本** | **修订日期** | **修订人** | **修订说明** | **修订状态** | **审批日期** | **审核人** | **批准人** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1.0.190108\_d | 2019-01-08 | 张威杰 | 首次创建 | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**修订状态：S--首次编写，A--增加，M--修改，D--删除；**

**日期格式：YYYY-MM-DD。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求变更申请表 | | | |
| 变更编号 | UC-user-104 | | |
| 变更主题 | 提供多种语言选择功能 | | |
| 变更类型 | 软件需求变更 | | |
| 提交人 | 项目下达者-杨怅老师 | 提交日期 | 2019-01-06 |
| 修改人 | 刘值成 | 验证人 | 陈铉文 |
| 变更描述 | 网站需要提供至少两种语言界面，比如英语，简体中文等，网站可以在各种语言之间切换 | | |
| 变更影响 | 变更前:网站提供中文界面  变更后:网站在导航栏提供语言选择下拉栏，用户可以自由选择语言。 | | |
| 变更影响分析 | 网站语言改变会导致当前界面的不匹配，需要针对不同语言进行适配，适配工作涉及到网站所有界面，工作量极大，会导致项目延期。 | | |
| 验证人建议 | 建议拒绝 | | |
| 变更审批 | | | |
| 审批人意见 | 影响过大，拒绝变更。 | | |
| 审批人签字 | 郦哲聪 | 日期 | 2019.1.8 |